灵寿县农业农村局

关于2025年度地下水超采综合治理

高效节水灌溉项目实施方案

为加快推进农业高效节水灌溉，提高农业灌溉用水效率，促 进农业高质量、可持续发展，制定本方案。

一、任务目标

在小麦、玉米一年两熟作物上，实施滴灌、浅埋滴灌、微喷 灌、喷灌等高效节水灌溉1万亩(具体任务面积分解和资金分配见附件1)。比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉约60立方米。

二、项目实施内容

(一)集中连片，规模推进。以地下水超采区的井灌农田为重点，依托农业托管服务组织、种植合作社、家庭农场、种植大户(100亩以上)等有条件的规模经营主体组织实施，以单井控制的水浇地面积为单元，规模化推进，成方连片组织实施滴灌、浅埋滴灌、微喷灌、喷灌等高效节水灌溉。

(二)严格管理，公开公示。优先安排有工作基础、种植规模大、积极性高的实施主体实施。建立公示制度，以公示促落实， 对实施面积、灌溉方式等情况进行公示，确保全生育期使用高效  节水设施，落实节水目标。

(三)因地制宜，稳妥推进。节水方式由农民自选，尊重农民意愿。规范项目实施，实施主体要与农户签订(完善)土地流转、托管等相关合同，县级农业农村局与项目实施主体签订实施协议，确保节水任务落实落地。

三、补助标准与方式

(一)补助支持方向。2025年高效节水灌溉项目实施主体自主购买、安装、使用滴灌、浅埋滴灌、微喷灌、喷灌等设施设备。

(二)补助环节。采取“先建后补”方式实施补助。县农业农村局对验收合格、公示无异议，符合项目实施要求的实施主体，按照 100元/亩的标准给予补贴。补助资金通过“一卡（折）通”等方式兑付到实施主体。

四、重点工作及进度安排

(一)分解任务。县农业农村局有针对性地将任务分解落实到乡(镇)、 村和实施主体，确保任务精准落地。

(二)明确目标。明确实施区域、实施面积、节水技术方式、资金使用、补贴标准、验收方式、保障措施等，确保高效节水灌溉项目有序实施。方案上报市农业农村局，审核批复后规范有序实施。

(三)村级公示。各乡(镇)以村为单位填写《县、乡(镇)、村2025年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目任务分解(核实)清单》(见附件2),由乡(镇)政府汇总后，指导村委会在村务公开栏公示不少于7天，留存公示影像资料，无异议后，存档备案。

(四)签订协议。县农业农村局与实施主体签订实施协组织实施，明确双方权利、责任和义务，保障项目规范有序实施。

(五)县级自验。县农业农村局负责项目日常监管和自验工作。对节水设备面积、灌溉用水量和节水设施设备使用等情况进行核查，2026年8月前完成县级自验，自验完成后形成报告。组织乡(镇)政府完善《县、乡(镇)、村2025年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目任务分解(核实)清单》，审核汇总、盖章后送县财政部门，作为拨付补助资金的依据。县自验后，申请市级验收，并做好本级总结工作。

(六)兑付资金。县自验合格，公示无异议后，2026年9月底前按程序将补助资金拨付到实施主体。

五、保障措施

(一)强化组织领导。成立由县农业农村局局长任组长的推进落实工作领导小组，全面落实高效节水灌溉各项工作任务。各乡镇要高度重视、积极推进高效节水灌溉任务落实。

(二)强化资金保障。要切实加强项目资金管理和使用，严格按照有关资金管理办法、项目实施方案等文件执行，项目验收合格后，按时按要求足额发放到实施主体。严禁挪用资金，地下水超采综合治理高效节水灌溉项目资金不得整合用于其他开支。

(三)严格项目管理。按照市实施方案要求，科学安排工作进度，明确实施时间节点，完善项目实施档案。承担任务的实施主体、实施地点和任务面积建档入册，建立项目到村、到实施主体、到地块的明细档案。定期、不定期对实施主体进行督促检查。

(四)加强指导服务。成立农技中心、农田水利等技术人员为成员的高效节水灌溉技术指导组，深入田间地头开展节水技术指导服务，解决生产中遇到的困难和难题，制定技术指导意见， 为改进灌溉方式、提高用水效率提供科技支撑。

(五)认真总结宣传。要充分利用广播、电视、网络等媒，宣传各类高效节水灌溉技术，通过现场观摩、典型示范等方式，推广高效节水灌溉模式。项目完成后，重点对任务完成、成熟模式、推进措施、节水典型以及取得的社会、生态、经济效益等进行总结。

附件：1.灵寿县2025年度地下水超采综合治理高效节水灌溉任务分解及补助资金表

2.灵寿县乡 ( 镇 ) 村2025年度地下水超采综合治理高效节水灌溉任务分解(核实)清单

3.灵寿县2025年度地下水超采综合治理高效节水灌

溉工作领导小组及节水技术指导组人员名单

附件1

灵寿县2025年度地下水超采综合治理

高效节水灌溉任务分解表

单位：亩、万元

| 乡(镇) | 小麦、玉米 | 资金(万元) |
| --- | --- | --- |
| 灵寿镇 | 1900 | 19 |
| 三圣院 | 800 | 8 |
| 北洼 | 1800 | 18 |
| 牛城 | 400 | 4 |
| 狗台 | 2500 | 25 |
| 青同 | 700 | 7 |
| 南寨 | 1700 | 17 |
| 慈峪 | 200 | 2 |
| 合计 | 10000 | 100 |

附件2

灵寿县 乡 ( 镇 ) 村2025年度地下水超采综合治理

高效节水灌溉任务分解(核实)清单

乡(镇)政府主要负责人：                                         村委会主要负责人：

| 序号 | 实施主体名称 | 实施主体负责人 | 任务面积(万亩) | 节水作物 | 节水方式 | 实施主体负责 人联系电话 | 实施主体负责 人签字(手印) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

乡(镇)人民政府：(盖章)                                              村委会：(盖章)

注：1.本表由县(市、区)农业农村部门印制，须由乡(镇)政府主要负责人、村委会主任、实施主体三方签字，乡(镇)政府、村委会 盖章生效。

2. 一式三份，一份由县(市、区)农业农村部门存档备案，一份由乡(镇)存档备案，一份由村委会汇总公示、留存。

附件3

灵寿县2025年度地下水超采综合治理

高效节水灌溉工作领导小组

技术指导组人员名单

工作领导小组人员组成：

组  长：张志锋  局党组书记、局长

副组长：吕艳雷  局党组成员、副局长

成  员：李  京  农业技术推广中心主任

柳金刚  农业管理股股长

张云燕  农田建设服务中心主任

程  涛  局办公室职员

杨  建  农业管理股职员

技术指导组人员组成：

组  长：李  京  农业技术推广中心主任

成  员：周树梅  农业技术推广中心职员

董玉霞  农业技术推广中心职员

杨  建  农业管理股职员